Информация

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия на муниципальную программу

«Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым»

21.11.2018г.

В результате проведенного мероприятия установлено:

1. Структура Программы, период планирования мероприятий и бюджетных ассигнований на их исполнение соответствует «Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск».

2. В стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Армянск проблемы в области архитектуры, градостроительства и земельных отношениях на территории муниципального образования и способы их решения не установлены. Программа «Развитие архитектуры и градостроительства» только упомянута в Разделе 9. «Информация о муниципальных программах г.о.Армянск, утверждаемых в целях реализации Стратегии» Стратегии социально-экономического развития городского округа Армянск на период до 2030 года.

3. В текстовой части к Паспорту указаны нормативные правовые акты обосновывающие мероприятия Программы.

4. Объемы финансирования Основного мероприятия 1 «Создание нормативной правовой базы муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в сфере градостроительства и архитектуры» на 2018 год подтверждены соответствующими документами: уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 17.04.2018 г. №34/02,коммерческими предложениями.

5. По другим мероприятиям бюджетные ассигнования не запланированы на весь период действия Программы.

6. В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муни-ципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым» и их значениях» к Программе указаны индикаторы, не закрепленные за конкретными мероприятиями, что нарушает форму Приложения 2 к Положению о разработке муниципальных программ (не соблюден п. 3.2 Раздела 3 Положения о разработке муниципальных программ). Данное нарушение приведет к затруднениям ответственного исполнителя при оценке эффективности данной Программы.

7. В Приложении 1, в соответствии с поставленными задачами значения целевых индикаторов изменяются, в связи с чем планируется достижение указанной цели за счет ежегодного изменения показателей, которое в свою очередь, зависит от объемов финансирования. А так как финансирование на планируемый период отсутствует, то по некоторым показателям (индикаторам) их изменения не будут достигнуты.

Рекомендации:

1. Внести в программу необходимые изменения, с учетом недостатков, установленных Контрольно-счетным органом.

2. При внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Армянск на период до 2030 года предусмотреть проблемы указанные в Программе «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым» и пути их решения.

3. Изыскать возможность финансирования муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым» для достижения ее целей:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;

- повышение эффективности управления территорией, защита прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости, формирования базы налогообложения на объекты недвижимого имущества.

Главный инспектор

контрольно-счетного органа С.Я.Рощина